沪崇中府〔2025〕5号

关于中兴镇2025年农田基础设施管护计划的函

崇明区农业农村委：

为巩固我镇农田建设成果，保障农田基础设施良性运行，夯实粮食生产基础，我镇计划开展2025年农田基础设施管护工作，计划如下：

- 管护范围

根据区农业农委、区财政局《关于印发崇明区农田基础设施管护实施办法的通知》（沪崇农发〔2023〕44号）文件要求，我镇将对辖区范围内符合农田管护要求的全部农田基础设施进行日常管护。

- 管护模式

我镇计划采用村级组织集中管护模式、第三方管护模式开展具体管护，其中：村级组织集中管护面积2500亩，第三方养护面积20759亩。

- 管护内容

根据农田基础设施现状，我镇计划采用常规养护和重点养护结合方式开展年度养护工作：

（一）常规养护

1.灌溉泵站养护：包括泵房养护105间，泵房外围管理区域养护880平方米，机泵维修养护44座，进出水池养护88座等。

2.灌溉渠道及配套渠系建筑物养护：包括地下干支渠21502米，衬砌干支渠151331米，渡槽26座，倒虹吸1座等。

3.田间道路养护：田间道路415000平方米等。

（二）重点养护

1.翻建8座机站；

2.大修渠道1000米。

四、资金筹措

管护奖补资金我镇将按照市、区和乡镇1:0.5:0.5的比例进行安排，按照核定管护面积23259亩，2025年我镇计划按照管护奖补资金合计186.07万元。

五、资金管理与监管

我镇将按照区财政资金管理要求，对农田基础管护奖补资金实行专款专用、专账核算，做好奖补资金的日常管理和规范使用。

附件：1.2025年中兴镇农田基础设施管护计划表

2.2025年中兴镇农田基础设施管护模式计划表

上海市崇明区中兴镇人民政府

2025年1月20日

上海市崇明区中兴镇人民政府办公室            2025年1月20日印发

附件1：

2025年中兴镇农田基础设施管护计划表

| 序号 | 内容 |  | 单位 | 数量 | 金额 （元） | 备注 （重点养护量） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灌溉泵站 | 泵房养护 (含上墙资料、警示标志等） | 间 | 105 | 47250 |  |
| 2 |  | 泵房外围管理区域 | 平方米 | 880 | 22000 |  |
| 3 |  | 机泵维修养护 | 台 | 44 | 88000 |  |
| 4 |  | 进出水池 | 座 | 44 | 15400 |  |
| 5 |  | 附属设施养护 （含电器设备） | 套 | 44 | 17600 |  |
| 6 |  | 拦河栅 | 道 | 44 | 6600 |  |
| 7 |  | 机房四周散水修补 | 座 | 44 | 22000 |  |
| 8 | 灌溉渠道及配套渠系建筑物 | 地下干支渠 | 米 | 21502 | 29693 |  |
| 9 |  | 衬砌干支渠 | 米 | 151331 | 121065 |  |
| 13 |  | 渡槽 | 座 | 26 | 7800 |  |
| 15 |  | 田间涵洞 | 座 | 89 | 31030 |  |
| 16 |  | 田间排水沟渠 | 米 | 0 | 0 |  |
| 17 |  | 倒虹吸 | 道 | 5 | 3500 |  |
| 18 |  | 放水口 | 座 | 220 | 2200 |  |
| 19 |  | 水闸 | 座 | 2 | 4800 |  |
| 20 | 道路 | 田间道路 | 平方米 | 415000 | 93000 |  |
| 21 | 优化项目 | 泵站提升 | 座 | 8 | 512000 | 机泵机组大修、翻修、机房整新、更换门窗8座。 |
|  |  | 渠道提升 | 米 | 1000 | 308782 | 老旧渠道拆除翻新。 |
|  |  | 田间道路提升 | 平方米 | 1426 | 327980 | 老旧路面拆除、浇筑翻新1426平方米（根据实际施工工艺计算费用） |
|  |  | 多元化养护 |  |  | 200000 | 以工代赈 |
|  |  | 合计 |  |  | 1860700 |  |

附件2：

2025年中兴镇农田基础设施管护模式计划表

| 序号 | 模式 | 管护单位（主体） | 管护面积 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第三方管护 | 中兴镇人民政府 | 20759亩 |
| 2 | 村级组织集中管护 | 中兴镇人民政府 | 2500亩 |