关于印发《2022年本区建筑施工和城镇燃气

今冬明春安全隐患专项排查整治

行动实施方案》的通知

各乡镇人民政府、公司（园区）、工程参建各方、有关单位：

根据市住建委、区安委办关于今冬明春安全隐患排查整治行动的相关通知要求，现将《2022年本区建筑施工和城镇燃气今冬明春安全隐患专项排查整治行动实施方案》印发给你们，请各乡镇、公司（园区）、行业管理部门按照“分级分类”管理原则加强对监管范围内建筑工地的隐患排查整治；请各乡镇、燃气企业、有关部门根据职责分工加强对城镇燃气领域的隐患排查整治。

附件：2022年本区建筑施工和城镇燃气今冬明春安全隐患专项排查整治行动实施方案

上海市崇明区建设和管理委员会

2022年12月22日

2022年本区建筑施工和城镇燃气今冬明春

安全隐患专项排查整治行动实施方案

为有效防范和坚决遏制重特大事故发生，根据市住建委《关于开展本市建筑施工和城镇燃气今冬明春安全隐患专项排查整治行动的通知》（沪建质安〔2022〕741号）、区安委办《2022年上海市崇明区今冬明春安全隐患专项排查整治行动实施方案》（沪崇安委会〔2022〕5号）要求，现就开展本区建筑施工和城镇燃气今冬明春安全隐患专项排查整治行动通知如下：

一、总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述，坚持人民至上、生命至上，持续落实国务院安委会“十五条硬措施”、“市安委会安全生产78条”“本市住建领域33条”以及“区安全生产81条”工作举措，深刻汲取河南安阳“11·21”特别重大火灾等安全生产事故教训，科学统筹发展和安全，全面排查各类风险隐患，严格落实各级安全生产责任，确保本区安全运行，为全区人民欢度元旦春节以及全国、本市和本区“两会”胜利召开营造良好的安全环境。

- 排查整治重点

重点排查各单位是否全面落实今年以来国务院、本市及本区印发的有关安全生产方面的工作要求；是否结合安全生产专项整治三年行动巩固提升工作要求，同时立足冬季安全生产规律和特点，对建设领域开展全面、深入、彻底的安全生产风险隐患专项排查整治。具体包括：

（一）建筑施工方面

1.严查参建各方安全生产责任落实情况。建设单位要严格落实首要责任，总包单位要严格落实主体责任，监理单位要严格落实监督责任。工地现场要每日开展施工现场安全隐患排查，建立“问题隐患清单”及“整改措施清单”，明确整改责任人员，落实销项责任人，确保风险隐患闭环清零处理。

2.加强建筑工地重点部位、关键环节、危大工程的检查。突出对深基坑、起重机械、脚手架、高大模板、临时用电及易发生高空坠物等重点部位的隐患排查治理。危大工程要按照方案交底、施工、验收，并做好危大工程施工过程的现场巡视检查。同时重点对施工现场“三宝”、“四口”和“五临边”等易造成高坠的风险隐患开展排查，重点关注安全帽帽扣使用、安全带高挂低用、安全围挡设置、安全平网张拉等防高坠措施，确保措施落实到位。要认真落实冬季安全施工措施，严禁恶劣天气违规强行施工。要及时清除施工现场的积水、积雪，积极采取有效的防冻、防滑措施，确保工地安全生产。

3.严查企业负责人带班和关键岗位到岗履职。对法定节假日、双休日以及清晨夜间等工作日内间歇时段连续施工的项目，特别是危大工程施工时，必须确保项目负责人、总监理工程师、技术管理人员、安全管理人员等管理人员在场在岗，并落实现场监护巡视措施，确保现场施工始终处于项目管理团队的安全管控范围。对于违反规定擅自施工的，要依法依规严厉打击。

4.严查盲目抢工期、赶进度等施工行为。建设单位应切实保障工程项目合理工期安排。要充分考虑寒潮天气、疫情等因素对工期造成的影响，科学确定工程各阶段施工所需的合理时间，严格执行合理工期。工期确需调整的必须经过充分论证，并采取相应措施，通过加大投入、优化施工组织等措施，确保工地现场安全生产。

5.严查违法分包转包和挂靠资质行为。整治建设单位违法发包行为，严查将工程发包给无资质或者资质不满足要求单位、将建筑工程支解发包、建设单位制定分包单位等行为。整治各参建单位不规范承包和违法分包行为，严查无资质或者超越资质承揽工程业务、出借资质或者挂靠资质承揽工程业务、将所承揽的工程业务转包或者违法分包、劳务分包单位将劳务作业再分包等行为。

6.严查工地现场消防安全管理情况。针对施工现场、临时用房、办公区域、电动自行车充电、员工宿舍等重点部位，开展消防检查巡查，消除火灾隐患，落实消防安全主体责任。加大在建工地烟花爆竹管控的宣传提示，教育从业人员遵纪守法，禁止非法储存、销售、燃放烟花爆竹，切实防止火灾事故。

（二）城镇燃气方面

1.关键环节排查整治全覆盖。各燃气企业隐患排查整治要全面覆盖燃气经营、输送配送、使用、管线施工、燃气具生产销售等5个关键环节。

燃气经营环节。各燃气企业及所属场站要依法取得燃气经营许可证、燃气站点许可证，主要负责人和安全生产管理人员要经专业培训并考核合格，运行维护和抢修人员数量应当符合《燃气经营许可管理办法》（建城〔2014〕167号）的规定。要建立完善事故应急预案，定期开展演练。

燃气输送配送环节。各燃气企业要切实履行安全主体责任，进一步加强燃气管道巡检和定期检验，特别是对燃气管线周边的建设项目要重点开展排查巡检，严格执行燃气管道设施保护制度；持续深化瓶装液化气统一配送管理，健全钢瓶溯源系统，加强对委托配送的服务单位的监督考核。

燃气使用环节。各燃气企业要建立完善城镇燃气使用环节和重大危险源数据台账，严格按照地方标准《燃气用户设施安全检查技术要求》（DB31/T 1011），对管道燃气居民用户开展每两年一次、管道燃气非居民用户和瓶装燃气用户每年一次的入户安检，健全用户信息管理系统，排查及整改燃气用户安全用气隐患；进一步加强用户端，特别是餐饮场所、农贸市场、商业综合体等人员密集场所的用气安全隐患排查整治。

燃气管道施工环节。各燃气企业要严格执行管道检维修作业许可制度；在燃气老化管道更新改造过程中，科学合理安排工期，做好管线交底、相邻管线保护、文明施工以及规划资源竣工验收。

燃气具生产销售环节。各燃气企业要加强安全用气主动管控能力，结合入户安检，主动配合市场监管部门严厉打击生产不符合安全标准的燃气器具、可燃气体报警装置、调压器及其连接软管、未经强制性产品认证的家用燃气器具等问题。

2.加强监督检查力度。区燃气管理所要按照《城镇燃气管理条例》《上海燃气管理条例》的有关规定，对依法取得燃气经营许可证、燃气站点许可证的企业、场站加强事中事后监管；完善辖区住户、燃气用户等基础信息管理，督促燃气企业严格按照标准指导用户落实隐患整改；配合交通、公安交警部门进一步加强燃气运输管理，特别是瓶装液化气配送环节的抽查力度，及时移交涉无证运输违法案件。

3.持续加大防范一氧化碳中毒宣传力度。各燃气企业要结合用户端安检工作，及时排查隐患，帮助用户掌握燃气器具的正确使用方法和一氧化碳中毒预防知识，提高重点人群、重点部位的隐患排查针对性，特别是孤寡老人、留守儿童等特殊困难群体。要突出源头治理，结合燃气具生产销售环节隐患排查整治，发现不符合安全标准的燃气具，及时向市场监管部门移交问题线索。各单位要通过持续开展燃气安全宣传进机关、进企业、进学校、进社区、进家庭、进街道等主题活动，进一步加强公众燃气安全宣传和警示教育，普及安全用气和预防非职业性一氧化碳中毒知识，提升群众防范意识，确保用户用气安全，减少非职业性一氧化碳中毒事件发生。

4.加大油气输送管道领域隐患排查。重点排查依法严厉打击破坏损害油气输送管道及其附属设施的各类违法行为情况。推动管道企业落实主体责任，督促其建立健全隐患排查治理制度、油气管道巡护值守制度、定期检维修制度和各项操作规程并严格执行情况等。

三、排查整治安排

本次排查整治从2022年12月开始至2023年3月底结束，集中利用4个月时间，不划阶段、不分环节，企业全面自查和专项执法检查贯穿专项排查整治全过程。坚持重点攻坚和巩固提升相结合，排查出的问题隐患，要逐个上账，清单拉出来、任务派下去、责任落下去，全面摸清了解建筑施工和城镇燃气风险隐患整改闭环完成情况。

（一）企业全面自查。各单位要对本单位、参建工程项目的安全生产工作进行全面深入、细致彻底的专项排查整治。认真检查排查整治事故易发的重点场所、要害部位、关键环节，对排查出的隐患、问题要列出清单、建立台账，制定整改方案，落实整改措施、责任、资金、时限和预案，形成闭环销号管理，并对本单位安全生产状况进行全面评估，其中非居民用户漏气、违章占压高中压管道、燃气场站安全间距不足、存在隐患的老化管道四类重大问题隐患要单独列出清单、建立台账。排查情况、整改方案和整改结果，都要经本单位主要负责人签字，在单位、工地内部公布，接受职工群众监督，并报区安质监站和区燃气管理所。

（二）专项执法检查。按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”和“谁主管谁负责”的原则，我委将结合建设工程质量安全巡查等，围绕重大安全问题隐患清单，会同相关职能部门、属地乡镇定期通报整治进度、明确时间节点，督促企业严格落实主体责任，对自查自改不认真、隐患整治不彻底，排查整治责任不落实等行为严查严处，坚决杜绝执法“宽松软”现象，对检查发现的重大安全问题从严从重处罚。本次安全隐患专项排查整治期间，区安质监站和区燃气管理所分别对本区建筑施工和城镇燃气排查整治工作落实情况每月至少开展一次专项检查督查或执法检查，确保整治工作取得时效。

（三）区级综合督查。专项排查整治期间，区安委会办公室将会同有关专业委员会组成综合督查组开展至少2次综合督查，并每月集中曝光一批重大事故隐患和严重违法违规行为，公布一批实施联合惩戒和“黑名单”管理企业，通报一批依法关闭取缔的违法违规和不符合安全生产条件的企业，实现“惩治一个、震慑一片”的警示效果。

四、工作要求

（一）加强组织领导。各单位要高度重视此次安全生产专项排查整治工作，结合实际分析研判、精心组织，制定相应措施方案，抓紧梳理风险隐患，建立台账，建立清单，明确责任。各单位主要负责同志要亲力亲为、靠前协调，集中力量，细化措施，加强安全生产专项排查整治的组织协调、督促检查等工作，狠抓各项工作落实。

（二）突出主体责任。要督促企业严格落实全员安全生产责任制，将安全生产责任压实到企业每个岗位、每个人员，确保责任链条不空一岗、不落一人。特别是要抓好企业主要负责人这个关键少数，督促企业主要负责人履行好第一责任人责任，牵头落实好各项安全生产制度措施，健全承包发包安全管理、落实安全生产统一管理和保障责任，切实提升企业安全生产治理能力。

（三）严肃追责问责。坚持对安全生产任何违法违规行为、任何弄虚作假行为“零容忍”，对自查自改不认真、隐患整治不彻底的，将严肃追究企业负责人责任。因责任和措施落实不到位导致事故发生的，依法严惩。

（四）强化工作纪律。要坚持问题导向、需求导向、目标导向、效果导向相结合，注重对重点企业、重点工地的明查暗访，注重检查实效，严防摆拍式、作秀式检查，严防搞“大呼隆”、走过场，力戒形式主义、官僚主义。要统筹好疫情防控和安全生产专项排查整治，有关人员要严格遵守疫情防控要求，严防疫情风险，确保牢牢守住疫情防控底线。

本次安全隐患专项排查整治采用月报制度，请区安质监站和区燃气管理所根据各自职责自2022年12月起每月30日前将截至本月底开展专项排查整治情况（附件1-4）、2023年3月30日前将专项排查整治工作总结报送至建设监管科（联系人：原卓群；联系方式：69614970）。

附件：1.开展建筑施工安全生产专项排查整治情况统计表

2.检查发现的建筑施工重大安全问题隐患清单

3.开展城镇燃气安全生产专项排查整治情况统计表

4.检查发现的城镇燃气重大安全问题隐患清单

附件1

开展建筑施工安全生产专项排查整治情况统计表

填报单位：                                                      填报日期：

| 组织开展专项排查整治情况 |  |  |  |  | 隐患排查情况 |  | 实施处罚情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组织检查组 |  |  | 参加检查人员 | 检查建筑工地数 | 排查出事故隐患 |  | 责令整改、限期整改、停止违法行为 | 公开曝光 | 责令停产、停业、停止建设 | 暂扣或吊销有关许可证、职业资格 | 关闭非法违法企业 | 罚款 |
|  | 其中：暗查、暗访组 | 其中：交叉检查组 |  |  |  | 其中：重大事故隐患 |  |  |  |  |  |  |
| （个） | （个） | （个） | （人次） | （个） | （处） | （处） | （起） | （家） | （家） | （个） | （家） | （万元） |

填报人：                                                       联系电话：

附件2

检查发现的建筑施工重大安全问题隐患清单

| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 总包单位 | 监理单位 | 隐患（问题）内容 | 整改措施、整改要求 | 整改时限 | 整改完成情况 | 整改责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件3

开展城镇燃气安全生产专项排查整治情况统计表

填报单位：                                                      填报日期：

| 具体领域 | 组织开展专项排查整治情况 |  |  |  |  | 隐患排查情况 |  | 实施处罚情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 组织检查组 |  |  | 参加检查人员 | 检查企事业单位和场所数 | 排查出事故隐患 |  | 责令整改、限期整改、停止违法行为 | 公开曝光 | 责令停产、停业、停止建设 | 暂扣或吊销有关许可证、职业资格 | 关闭非法违法企业 | 罚款 |
|  |  | 其中：暗查、暗访组 | 其中：交叉检查组 |  |  |  | 其中：重大事故隐患 |  |  |  |  |  |  |
|  | （个） | （个） | （个） | （人次） | （家） | （处） | （处） | （起） | （家） | （家） | （个） | （家） | （万元） |
| 城镇燃气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 油气管道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人：                                                       联系电话：

附件4

检查发现的城镇燃气重大安全问题隐患清单

| 序号 | 单位（企业） | 隐患（问题）内容 | 整改措施、整改要求 | 整改时限 | 整改完成情况 | 整改责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |