2022年实事项目重点工程盘点

2022年是中国共产党的二十大召开之年，是崇明世界级生态岛建设第五轮三年行动计划的开启之年。区政府实事项目、重点工程工作在区委、区政府的正确领导下，在区人大、区政协的监督支持下有序推进，各牵头单位及建设单位奋力克服疫情影响，全力抢抓项目进度，确保年度任务圆满达成。

2022年，实事项目安排8项33个单项，截至目前，已全部完成。重点工程安排6项20个单项，截至目前，按计划正常推进的共17项；正在加快推进的有3项。

新村乡田园综合体清洁小流域工程

为配合崇明岛生态建设，贯彻落实乡村振兴战略，全力助推正大崇明300万羽蛋鸡场项目，建设新村乡田园综合体，打造现代生态循环农业园区，新村乡实施崇明区新村乡田园综合体清洁小流域工程。

项目位于上海市崇明区新村乡外圩，区域面积约1.2万亩。工程建设内容为整治河道25条段，总长度约43.92km。本工程的实施，通过新建护岸结构，保持河道边坡稳定，防止水流冲蚀岸坡，提高区域洪涝水畜滞和排泄能力；通过疏拓河道，增加水面，提高项目区引排能力；通过区域生态景观建设，美化河道生态环境，改善区域生产生活环境，为打造田园综合体提供水利防汛基础设施条件。

崇明岛公共货运码头

为确保世界级生态岛民生保障与社会经济发展需要，解决危险品进岛运输安全，贯彻落实国家审计署关于长江经济带生态环境保护的整改要求，落实上海市LNG船舶加注点规划布局，按照区委、区政府指示精神,自2020年12月开始启动崇明岛公共货运码头建设，主要功能为包装危险品装卸、滚装运输、船舶燃油加注和LNG船舶燃料加注。

项目使用长江岸线600米，建造2000吨级高桩梁板式码头码头1座（结构按5000吨级校核），2座8米高桩梁板式引桥，以及接岸引堤、防汛闸门，两座过河桥梁。陆域建设柴油加注储罐、LNG加注储罐，及配套生产管理用房（总建筑面积约1775平方米），配套建设相应场内道路、绿化、大门、围墙、供水、供电、消防等设施。

新建堡镇25号地块幼儿园

 项目占地面积约8000平方米，建筑面积8590 平方米，其中地上建筑面积 5890 平方米，地下建筑面积 2700 平方米。项目于2021年7月正式动工，2022年12月完工， 2022年9月正式启用。规划办学规模12班级，学生数300左右。

堡镇幼儿园将在“创艺术特色，建和谐校园”的规划指导下，深入贯彻落实《崇明区教育发展“十四五”规划》的精神，依据《幼儿园教育指导纲要》和《上海市学前教育课程指南》，深入推进上海市学前教育“三大指南”落地，走文化引领内涵式发展道路，以立足艺术教育为重点突破口，以教师队伍专业水平高层次提升为难点，以新园舍的环境文化为亮点，以幼儿快乐文明和谐发展为热点，推进教师专业素养整体提升发展，办崇明人民满意的幼儿园，在区域内显优质幼儿园特色和品质。

港西镇盘西农贸市场生态市集改造

盘西农贸市场坐落于港西镇南盘滧街87号，占地4724平方米，主体建筑面积为1560平方米,疏导点面积为800平方米。为全面推进我区“十四五”期间生态市集建设，进一步改善全区集贸市场的生态布局规划，提升服务社会功能,盘西农贸市场2022年在原有基础上进行完善改造。

内部改造对自产自销区域重新规划布局，将原有的低矮铁皮摊位拆除，全部改建为跟市场整体一致的砖混结构;增设消防楼梯、服务台、农残检测室、湿垃圾处置室、完善内部排水系统、设施了顾客休息区。改造后，盘西集贸市场内部布局更加合理，满足多元化需求，整体改善了市场的购物环境，提升了顾客的购物体验感和便捷度。

崇明生态岛环岛防汛提标二期工程

根据上海市海塘规划、上海市崇明区总体规划暨土地利用总体规划（2017-2035），明确崇明岛南沿主海塘防御标准为200年一遇高潮位+12级风。为满足2035规划防汛达标要求，支撑崇明“世界级生态岛”规划目标，打造慢行环道贯通，实施崇明生态岛环岛防汛提标二期工程。

项目西起老滧港，东至护鲟路，全长约57.15km，分为3段实施。海塘提标改造按照200年一遇+12级风的防洪标准，对沿线海塘大堤进行提标改造，并于堤顶布设慢行系统。本工程是完善区域防潮工程体系，提高区域防御标准，提升一线大堤防御安全性的需要；是统筹路网功能，注重配套衔接道路，提升慢行绿道系统网络连续性的需要；是优化配置、科学开发岸线资源，改善崇明岛自然生态环境，展示人与自然和谐发展的需要；是充分展示崇明特色，提升视觉及旅游体验，带动地方经济的需要。